|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Медиацентр атомной  промышленности [atommedia.online](https://atommedia.online/) | **Пресс-релиз**  23.05.25 |

**На стройплощадке энергоблока № 4 Ленинградской АЭС-2 завершено бетонирование фундамента здания безопасности**

*Работы выполнены с опережением графика*

**На строительной площадке энергоблока № 4 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») завершено бетонирование фундаментной плиты здания, где будут располагаться элементы систем, важных для безопасности (в частности, пульт управления перегрузочной машиной).** Это один из семи объектов, входящих в состав так называемого «ядерного острова». В общей сложности для обустройства его фундамента площадью 2 000 кв. м и высотой 1 500 мм строителям потребовалось более 950 тонн стальной арматуры и 3 000 кубометров особо прочного бетона. Для приготовления бетонной смеси под фундамент были использованы качественные компоненты, строители точно соблюдали технологию проведения работ и вели уход за бетоном. Первые 7-суточные испытания затвердевшей конструкции неразрушающими методами контроля уже подтвердили ее прочность. В конце мая в соответствии с регламентом проверка готового фундамента будет выполнена повторно.

«Строительные работы на всех объектах "ядерного острова" четвертого энергоблока идут с опережением графика. Сейчас основные усилия сконцентрированы на армировании и бетонировании фундаментных плит. Фундамент под здание безопасности мы подготовили на 23 суток раньше запланированного срока. Это стало возможным благодаря своевременной поставке материалов, достаточному количеству персонала и его высокой квалификации, а также за счет грамотного планирования работ и четкого управления процессами на объекте, – отметил **Константин Худяков**, директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «Концерн Титан-2». – Планируем работать такими же темпами и впредь, чтобы до начала декабря текущего года фундаменты всех семи зданий "ядерного острова" были полностью готовы».